ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG DỊCH VIDEO
VÀ LỒNG TIẾNG VIỆT

Từ video tiếng nước ngoài đến video tiếng Việt hoàn chỉnh, có phụ đề và đồng bộ thời gian

| MỤC TIÊU Xây dựng nền tảng tự động hóa | ĐẦU RA MP4 tiếng Việt + SRT | ƯU TIÊN MVP ổn định, dễ mở rộng |
| --- | --- | --- |

Tóm tắt: Người dùng tải video lên; hệ thống tách âm thanh, nhận diện lời nói, dịch sang tiếng Việt, tạo giọng đọc, đồng bộ theo mốc thời gian, trộn nhạc nền và xuất video mới.

1. Mục tiêu và phạm vi dự án

Hệ thống được xây dựng nhằm chuyển đổi video có lời thoại bằng ngôn ngữ nước ngoài thành video tiếng Việt. Quy trình xử lý cần tự động ở mức cao nhưng vẫn có bước cho phép người dùng kiểm tra và sửa bản dịch trước khi tạo giọng, giúp hạn chế sai tên riêng, thuật ngữ và cách xưng hô.

Nhận video phổ biến như MP4, MOV, MKV và quản lý trạng thái xử lý theo từng tác vụ.

Nhận diện lời nói kèm thời gian bắt đầu, kết thúc của từng câu.

Dịch nội dung sang tiếng Việt theo ngữ cảnh, giữ thuật ngữ nhất quán.

Tạo giọng đọc tiếng Việt và đồng bộ với thời lượng câu gốc.

Giữ nhạc nền, hiệu ứng khi có thể; xuất video MP4 và phụ đề SRT.

Cho phép mở rộng về sau: nhiều người nói, nhân bản giọng, khớp môi và xử lý hàng loạt.

2. Luồng xử lý tổng thể

| Bước | Công đoạn | Kết quả chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận video | Tải video lên, kiểm tra định dạng/dung lượng, lưu tệp và tạo một job xử lý nền. |
| 2 | Tách và làm sạch âm thanh | Dùng FFmpeg tách audio, chuẩn hóa WAV mono 16/24 kHz; có thể dùng Demucs để tách lời thoại khỏi nhạc nền và hiệu ứng. |
| 3 | Chuyển giọng nói thành văn bản | Nhận diện ngôn ngữ, tạo transcript kèm timestamp. Khi có nhiều người nói, bổ sung speaker diarization. |
| 4 | Dịch sang tiếng Việt | Dịch theo từng đoạn nhưng cung cấp ngữ cảnh trước/sau. Yêu cầu câu dịch tự nhiên và có độ dài phù hợp khoảng thời gian. |
| 5 | Kiểm tra và biên tập | Hiển thị transcript gốc, bản dịch và mốc thời gian để người dùng sửa trước khi tạo giọng. |
| 6 | Tạo giọng đọc tiếng Việt | Dùng giọng AI có sẵn cho MVP; nếu nhiều người nói, ánh xạ mỗi người với một giọng Việt riêng. |
| 7 | Đồng bộ thời lượng | Rút gọn câu quá dài, điều chỉnh tốc độ đọc trong ngưỡng hợp lý, thêm khoảng nghỉ và tránh các đoạn chồng lấn. |
| 8 | Trộn và xuất video | Giảm/xóa giọng gốc, giữ nền, đặt lời Việt đúng timestamp, chuẩn hóa âm lượng và xuất MP4 + SRT. |

3. Dữ liệu trung gian

Mỗi đoạn lời thoại nên được lưu thành một bản ghi có cấu trúc. Đây là dữ liệu trung tâm để biên tập, tạo giọng, đồng bộ và chạy lại từng bước mà không cần xử lý lại toàn bộ video.

[
  {
    "start": 0.5,
    "end": 3.8,
    "speaker": "speaker_1",
    "original": "Welcome to our channel.",
    "translated": "Chào mừng bạn đến với kênh của chúng tôi.",
    "voice_id": "vi_voice_01",
    "status": "approved"
  }
]

4. Kiến trúc hệ thống đề xuất

Backend không xử lý video trực tiếp trong một request HTTP. API chỉ tiếp nhận yêu cầu và tạo job; worker chạy nền thực hiện các bước nặng, cập nhật tiến độ để giao diện theo dõi bằng polling hoặc WebSocket.

| Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Giao diện | Next.js hoặc Flutter | Tải video, theo dõi tiến độ, sửa transcript, xem trước và tải kết quả. |
| Backend API | FastAPI/Python hoặc NestJS | Xác thực, quản lý dự án/job, cấp URL tải lên và điều phối xử lý. |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL | Người dùng, dự án, video, transcript, cấu hình giọng, trạng thái và chi phí. |
| Hàng đợi | Redis + Celery/BullMQ | Phân phối tác vụ, retry, timeout và kiểm soát số worker. |
| Lưu trữ | S3 / Cloudflare R2 / MinIO | Video gốc, audio trung gian, giọng tạo ra, phụ đề và video đầu ra. |
| Xử lý media | FFmpeg; tùy chọn Demucs | Tách/ghép audio-video, chuẩn hóa định dạng, tách lời và nền. |
| Nhận dạng giọng nói | Speech-to-Text API hoặc Whisper GPU | Transcript, timestamp, ngôn ngữ; mở rộng diarization. |
| Dịch thuật | Mô hình ngôn ngữ | Dịch theo ngữ cảnh, thuật ngữ, văn phong và giới hạn độ dài. |
| Tạo giọng | Text-to-Speech API | Tạo audio tiếng Việt; hỗ trợ nhiều giọng theo speaker. |
| Hạ tầng worker | Docker, CPU/GPU | Tách biệt các tác vụ media, AI và kết xuất; dễ mở rộng ngang. |

5. Trạng thái tác vụ và cơ chế chạy nền

UPLOADED - Đã tải lên

EXTRACTING_AUDIO - Đang tách âm thanh

TRANSCRIBING - Đang nhận diện lời nói

TRANSLATING - Đang dịch

WAITING_REVIEW - Chờ người dùng kiểm tra

GENERATING_VOICE - Đang tạo giọng

MIXING - Đang ghép video

COMPLETED - Hoàn tất

FAILED - Thất bại, có mã lỗi và bước có thể chạy lại

Nên lưu checkpoint sau mỗi bước. Nếu bước tạo giọng hoặc ghép video lỗi, hệ thống không phải nhận diện và dịch lại từ đầu. Retry cần có giới hạn, backoff và log rõ ràng.

6. Yêu cầu quan trọng theo từng công đoạn

6.1. Nhận diện và chia đoạn

Ưu tiên timestamp theo câu hoặc cụm nghĩa thay vì cắt máy móc theo số từ.

Với video dài, chia audio thành các phần có chồng lấn nhẹ để không mất từ ở ranh giới.

Ghi lại ngôn ngữ nguồn, độ tin cậy và speaker nếu có.

6.2. Dịch sang tiếng Việt

Gửi kèm câu trước và câu sau làm ngữ cảnh nhưng chỉ nhận về bản dịch của câu mục tiêu.

Sử dụng glossary cho tên riêng, thương hiệu và thuật ngữ chuyên ngành.

Yêu cầu mô hình rút gọn câu khi thời lượng quá ngắn và không tự thêm thông tin.

Cho phép khóa các câu đã duyệt để tránh thay đổi khi chạy lại.

6.3. Tạo giọng và đồng bộ

Giọng có sẵn là lựa chọn phù hợp nhất cho MVP; nhân bản giọng chỉ dùng khi có quyền và sự đồng ý hợp lệ.

Mục tiêu tốc độ đọc khoảng 0,9x-1,15x; nếu vẫn quá dài, ưu tiên viết lại câu dịch.

Chèn audio theo start/end, thêm khoảng nghỉ và xử lý xung đột giữa các câu.

Chuẩn hóa loudness để lời thoại ổn định và không lấn át nhạc nền.

7. Phạm vi MVP khuyến nghị

| Hạng mục | Phạm vi MVP |
| --- | --- |
| Đầu vào | Video tối đa 10-20 phút; MP4 là định dạng ưu tiên. |
| Ngôn ngữ | Tự động nhận diện ngôn ngữ nguồn; đầu ra duy nhất là tiếng Việt. |
| Người nói | Một người nói, một giọng Việt có sẵn. |
| Biên tập | Cho phép sửa transcript và bản dịch theo từng câu trước khi tạo giọng. |
| Đầu ra | Video MP4, phụ đề SRT và bản transcript. |
| Chưa triển khai | Khớp môi, nhân bản giọng, nhiều speaker, xử lý hàng loạt và studio chỉnh sửa nâng cao. |

8. Lộ trình triển khai

| Giai đoạn | Mục tiêu | Phạm vi | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Nền tảng cơ bản | Upload, lưu trữ, job queue, FFmpeg, transcript, dịch, giao diện kiểm tra. | 4-6 tuần |
| Giai đoạn 2 | Tạo giọng và xuất video | TTS tiếng Việt, đồng bộ đoạn, trộn audio, SRT, tải video đầu ra. | 3-4 tuần |
| Giai đoạn 3 | Ổn định vận hành | Retry, log, giám sát, quota, tính chi phí theo phút, bảo mật và xóa dữ liệu. | 2-3 tuần |
| Giai đoạn 4 | Tính năng nâng cao | Nhiều speaker, tách nền tốt hơn, voice cloning có đồng ý, batch và lip-sync. | Theo nhu cầu |

Ước lượng trên phù hợp với một nhóm nhỏ có kinh nghiệm backend, frontend và xử lý media. Thời gian thực tế phụ thuộc API được chọn, chất lượng đầu vào và mức độ hoàn thiện của trình biên tập.

9. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Câu tiếng Việt dài hơn câu gốc | Lời đọc tràn thời gian hoặc chồng câu | Rút gọn bản dịch, giới hạn tốc độ và cảnh báo người dùng. |
| Nhạc nền lẫn giọng | Chất lượng lồng tiếng kém | Dùng source separation; cho phép chọn giữ nền hoặc thay toàn bộ audio. |
| Nhận diện sai tên/thuật ngữ | Bản dịch sai ngữ nghĩa | Glossary, giao diện sửa transcript và khóa câu đã duyệt. |
| Video dài hoặc nhiều người dùng | Timeout, chi phí và hàng đợi tăng | Chunking, queue, quota, giới hạn phút và autoscaling worker. |
| API bên thứ ba lỗi | Job dừng giữa chừng | Checkpoint, retry có backoff, idempotency và phương án provider dự phòng. |
| Quyền riêng tư/bản quyền | Rủi ro pháp lý và dữ liệu | Điều khoản sử dụng, thời hạn lưu, mã hóa, xóa tệp và xác nhận quyền dùng giọng/video. |

10. Tiêu chí nghiệm thu MVP

☐  Tải lên được video hợp lệ và hiển thị lỗi rõ ràng với định dạng/dung lượng không hỗ trợ.

☐  Job chạy nền, có phần trăm hoặc trạng thái tiến độ và không khóa request của người dùng.

☐  Transcript có timestamp, có thể sửa và lưu lại.

☐  Bản dịch tiếng Việt có thể duyệt/sửa trước khi tạo giọng.

☐  Giọng Việt không chồng lấn nghiêm trọng, âm lượng nghe rõ và bám tương đối đúng thời gian.

☐  Video đầu ra phát được trên trình duyệt phổ biến; tải được MP4 và SRT.

☐  Một bước lỗi có thể chạy lại từ checkpoint, không tạo bản ghi/tệp trùng không kiểm soát.

☐  Có log vận hành, giới hạn sử dụng, chính sách lưu và xóa video.

11. Gợi ý mô hình dữ liệu tối thiểu

| Bảng | Nội dung chính |
| --- | --- |
| users | Tài khoản, vai trò, quota, trạng thái. |
| projects | Tên dự án, người sở hữu, ngôn ngữ đích, cấu hình. |
| media_files | Tệp gốc/trung gian/đầu ra, đường dẫn, kích thước, thời lượng. |
| jobs | Loại job, trạng thái, tiến độ, lỗi, thời gian bắt đầu/kết thúc. |
| segments | start, end, speaker, original, translated, voice_id, trạng thái duyệt. |
| voices | Provider, voice_id, ngôn ngữ, mô tả, quyền sử dụng. |
| usage_records | Số phút, chi phí ước tính, provider và thời điểm. |

12. Kết luận và đề xuất thực hiện

Nên bắt đầu bằng MVP giới hạn video 10-20 phút, một người nói và một giọng Việt có sẵn. Trọng tâm không chỉ là mô hình AI mà còn là pipeline media ổn định, checkpoint, khả năng chạy lại và trình chỉnh sửa transcript. Đây là các yếu tố quyết định chất lượng thực tế và chi phí vận hành.

Thứ tự ưu tiên đề xuất:

Xây dựng upload, lưu trữ, job queue và pipeline FFmpeg.

Hoàn thiện nhận diện, dịch và trình biên tập transcript.

Tích hợp TTS, đồng bộ thời lượng và xuất MP4/SRT.

Đo chất lượng, chi phí theo phút và độ ổn định trước khi thêm tính năng nâng cao.